АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2018 № 105

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Восточного сельского поселения Хабаровского  муниципального района Хабаровского края до 2028 года

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г., в целях развития транспортной инфраструктуры Восточного сельского поселения Хабаровского  муниципального района Хабаровского края, администрация Восточного сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Восточного сельского поселения Хабаровского  муниципального района Хабаровского края до 2028 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.

Глава Восточного сельского поселения	                                                      П.И. Маковецкий

Общество с Ограниченной Ответственностью

Инновационно-внедренческий центр

«ЭНЕРГОАКТИВ»

ООО ИВЦ «Энергоактив», 680054, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45

тел/факс (4212) 734-111, e-mail: ivc.energo@mail.ru

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2028 ГОДА

| РАЗРАБОТАНО Генеральный директор ООО «ИВЦ «Энергоактив» ___________/С.В. Лопашук/ | СОГЛАСОВАНО Председатель комитета Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района _______________/О.Н. Басов/ |
| --- | --- |

м.п.                                                                   м.п.

Хабаровск 2018

Оглавление:

| 1 | Паспорт программы |
| --- | --- |
| 2 | Характеристика Восточного сельского поселения |
| 2.1 | Территориальная характеристика |
| 2.2 | Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселка, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса |
| 2.2.1 | Население |
| 2.2.2 | Основная отрасль экономики |
| 2.2.3 | Здравоохранение |
| 2.2.4 | Образование и культура |
| 2.3 | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| 2.4 | Характеристика сети дорог поселка, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог |
| 2.5 | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации |
| 2.6 | Характеристика работы транспортных средств общего пользования |
| 2.7 | Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения |
| 2.8 | Характеристика движения грузовых транспортных средств |
| 2.9 | Анализ уровня безопасности дорожного движения |
| 2.10 | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| 2.11 | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения |
| 2.12 | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения |
| 2.13 | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры |
| 3 | Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |
| 3.1 | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения |
| 3.2 | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения |
| 3.3 | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| 3.4 | Прогноз развития дорожной сети поселения |
| 3.5 | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |
| 3.6 | Прогноз показателей безопасности дорожного движения |
| 3.7 | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения |
| 4 | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям |
| 5. | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |
| 5.1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |
| 5.2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |
| 5.3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |
| 5.4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |
| 5.5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |
| 5.6 | Мероприятия по развитию сети дорог Восточного сельского поселения |
| 6. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по ремонту и развитию объектов транспортной инфраструктуры Восточного сельского поселения |
| 7. | Оценка эффективности мероприятий по ремонту и развитию объектов транспортной инфраструктуры |
| 8. | Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ремонта и развития объектов транспортной инфраструктуры на территории Корсаковского сельского поселения |

Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года (в редакции от 03.07.2016 г.) |
| Заказчик Программы: | Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района Местоположение: 68007, Хабаровский края, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Центральная, д.5а |
| Разработчик Программы: | ООО «ИВЦ «Энергоактив» Местоположение: 680054, г. Хабаровск, ул. Маяковского 45 |
| Цели и задачи Программы: | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Восточного сельского поселения; доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Восточного сельского поселения; развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Восточного сельского поселения; развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в Восточного сельского поселения; обеспечение условий для управления транспортным спросом; создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры; |
| Целевые показатели Программы | Достижение расчетного уровня: - по обеспеченности населения транспортными средствами общего пользования; - по обеспечению потребности в транспортных средствах для коммунальных и специальных служб; - по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, коммунальных и специальных служб; - по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения; - Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте; - по количеству дорожно-транспортных происшествий и числу пострадавших в них людей; |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры: | Общий объем финансирования Программы по годам составляет, тыс. руб.: 93446 В том числе по годам: 2019 год – 150; 2020 год – 491; 2021 год – 17246; 2022 год – 5351; 2023 год – 32321; 2024 год – 35923; 2025 год – 491; 2026 год – 491; 2027 год – 491; 2028 год – 491; |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Программа реализуется в течение 2018-2028 годов |
| Источники финансирования Программы: | Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства. |

Характеристика Восточного сельского поселения

Территориальная характеристика

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Хабаровского края от 28 июля 2004 года № 208 «О наделении посёлковых, сельских муниципальных образований статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ». В состав Восточного сельского поселения входят пять населенных пунктов:

- село Восточное (административный центр);

- село Малиновка;

- село Ровное;

- село Черная Речка;

- село Чистополье;

От  стыка с границей Галкинского сельского поселения в  точке  с ГК 48°32'18" СШ и 135°16'32" ВД на пересечении автодороги Матвеевка —  Галкино  с  ЛЭП граница проходит на юго-запад по  трассе  ЛЭП  и грунтовой дороге до примыкания к ней грунтовой дороги в с.  Ровное, по которой следует на восток и юг, минуя поворот в с. Черная Речка, до  точки с ГК 48°30'03" СШ и 135°20'59" ВД, от которой следует  на ~cв-восток  по  границе  поля и кромке леса,  затем  через  0,4  км пересекает ЛЭП и через 0,3 км грунтовую дорогу, поворачивает на  юг до  стыка  границы с Сергеевским сельским поселением в точке  с  ГК 48°29'33" СШ и 135°22'07" ВД на р. Черная в месте впадения в нее р. Грязная.

Затем   граница  проходит  на  северо-запад  по  р.  Черная   до автодороги в с. Чистополье, по ее восточной стороне следует  на  юг до автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, по северной стороне этой автодороги идет на северо-восток до р. Грязная и по ней на  юг до  стыка  границы с Сергеевским сельским поселением в точке  с  ГК 48°27'03" СШ и 135°21'30" ВД. Далее по этой реке граница следует на юго-запад и запад до грунтовой дороги на мелиоративную систему,  по ней  на  юго-запад до ЛЭП и полевой дороги, далее по ЛЭП на северо-запад  1,6 км до грунтовой дороги на мелиоративную систему, по  ней до  пересечения с мелиоративным каналом и по каналу на север до  р. Черная в точке с ГК 48°26'58" СШ и 135°16'16" ВД.

По  р.  Черная  граница проходит на запад до  стыка  с  границей Ракитненского  сельского поселения в точке  с  ГК  48°26'57"  СШ  и 135°15'03"  ВД,  далее  следует  на  северо-запад  через  высоты  с отметками  46,3  и  50,7  (с  ГП) до точки  с  ГК  48°27'42"  СШ  и 135°15'46"  ВД,  затем на северо-запад 1,1 км до садовых  участков, проходит с их восточной стороны на север 0, 15 км, по дороге  между садовыми  участками идет на запад 0,5 км до территории птицефабрики и,  обходя  ее  с  востока и севера, приходит на  стык  с  границей Мирненского сельского поселения на перекрестке подъездной дороги на птицефабрику с автодорогой Хабаровск — Восточное.

По  смежеству с границей Мирненского сельского поселения граница проходит по прямой на северо-восток до садовых участков 0,55 км, по границе  садовых участков 0,75 км до ручья, по которому следует  на восток  0,4  км  до  впадения  в него с северо-востока  безымянного ручья,  далее по безымянному ручью идет до истока 0,2  км  и  затем следует  на северо-восток по прямой линии и полевой дороге 0,55  км до  автодороги Хабаровск — Князе-Волконское, пересекает ее и  через 0,2 км выходит на мелиоративный канал около отметки 51,5.

По  мелиоративному  каналу граница следует на запад 1,45 км до складской  зоны,  обходит  ее  с востока 0,1 км, с севера 0,15 км и выходит  на  автодорогу  Мирное - Чистополье, по которой, следуя на северо-восток,  минуя  с.  Чистополье,  до  автодороги  Хабаровск - Галкино и по ее южной стороне следует на восток до исходной точки.

Рисунок 1. Расположение с. Восточное

2.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории села, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

2.2.1 Население

Численность населения Восточного сельского поселения согласно фактическим данным за 2018  год составила 4860 человек (таблица 2.1.).

В период 2015-2018 гг. наблюдается спад численности населения, который замедляет свой темп к 2018 году.

Таблица 2.1. Динамика численности населения Восточного сельского поселения

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Средний темп прироста за 2015-2018 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Восточного сельского поселения | 5072 | 4959 | 4891 | 4860 | -1,4 |

Рис 2.2 Динамика численности населения

Основная отрасль экономики

В настоящий момент на территории поселения расположены 3 промышленных предприятия: ООО фирма «Мостовик -1», ООО «Амур-Фтор», молочный цех.

2.2.3  Здравоохранение

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель здравоохранения — удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения на уровне не ниже государственных минимальных стандартов.

В настоящее время система здравоохранения Восточного сельского поселения представлена:

- Амбулатория МУЗ «Больница №4 Хабаровского муниципального района»;

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Черная Речка;

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Чистополье;

2.2.4  Образование и культура

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого сельского поселения. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

В настоящее время система образования Восточного сельского поселения представлена:

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Восточное» - 332 учащихся;

- ДОУ детский сад села Восточное – 153 детей;

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Село Восточное Хабаровского района Хабаровского края расположено ~ в 10 км к востоку от города Хабаровска (административный центр края).

Автомобилизация Восточного сельского поселения (440 единицы/1000 человек) оценивается как высокая (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек).

Пригородное сообщение с. Восточное представлено следующими маршрутами следования автобусов:

- №117 – ежедневно в дачный сезон;

- №101п – ежедневно, кроме воскресенья;

- №101 – ежедневно;

- №118 – ежедневно;

- №106 – ежедневно;

- №125 -  ежедневно в дачный сезон;

Железнодорожный транспорт

На территории Восточного сельского поселения железнодорожное сообщение отсутствует.

Авиасообщение

Авиасообщение в Восточном сельском поселении отсутствует. Ближайший аэропорт находится в г. Хабаровск – 13 км на запад от села Восточное.

Водное сообщение

Водное сообщение в Восточном сельском поселении отсутствует.

2.4 Характеристика сети дорог села, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Общие данные по существующей улично-дорожной сети в пределах населенных пунктов:

1.	Общая протяженность уличной сети Восточного сельского поселения ~ 21,5 км;

Средняя ширина проезжей части улиц – 5 м.

Анализ существующей улично-дорожной сети показал:

Несоответствие параметров проезжей части параметрам, предусмотренным категорийностью автомобильных дорог;

Недостаточная оснащенность средствами организации дорожного движения;

Недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей);

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Восточного сельского поселения относятся к  IV (2 полосы движения) - V технической категории (1 полоса движения), с шириной полосы движения от 2,75 до 3,0м. Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час, а так же местами 20 км/ч.  В таблице 2.3 приведен перечень и характеристики дорог местного значения.

Таблица 2.4. Перечень и характеристики дорог местного значения Восточного сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км. | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Восточное |  |  |
|  | а/д по улице Дальняя |  |  |
|  | а/д по улице Дорожная |  |  |
|  | а/д по улице Жилая |  |  |
|  | а/д по улице Изумрудная |  |  |
|  | а/д по улице Клубная | 0,98 | 0,6 – асфальт; 0,38 – гравий |
|  | а/д по улице Лесная |  |  |
|  | а/д по улице Луговая | 0,267 | гравий |
|  | а/д по улице Лунная |  |  |
|  | а/д по улице Мира |  |  |
|  | а/д по улице Озерная | 0,31 | гравий |
|  | а/д по улице Осенняя | 0,3 | гравий |
|  | а/д по улице Парковая |  |  |
|  | а/д по улице Придорожная | 0,592 | 0,192 – асфальт; 0,4 - гравий |
|  | а/д по улице Радужная |  |  |
|  | а/д по улице Светлая |  |  |
|  | а/д по улице Советская | 3,28 | Асфальт |
|  | а/д по улице Союзная |  |  |
|  | а/д по улице Спортивная | 0,22 | Асфальт |
|  | а/д по улице Торговая |  |  |
|  | а/д по улице Центральная | 0,835 | Асфальт |
|  | а/д по улице Школьная |  |  |
|  | а/д по улице Ясная |  |  |
|  | а/д по пер. Весенний |  |  |
|  | а/д по пер. Дальний |  |  |
|  | а/д по пер. Клубный |  |  |
|  | Итого: | 9,793 |  |
|  | с. Малиновка |  |  |
|  | а/д по улице Центральная | 0,89 | 0,5 – асфальт; 0,39 - гравий |
|  | Итого: | 0,89 |  |
|  | с. Черная Речка |  |  |
|  | а/д по улице 19 км. |  |  |
|  | а/д по улице 21 км. |  |  |
|  | а/д по улице 91 Стройка |  |  |
|  | а/д по улице Березовая |  |  |
|  | а/д по улице Верхняя | 2,12 | 1,12 – асфальт; 1,0 - гравий |
|  | а/д по улице Зеленая |  |  |
|  | а/д по улице Ключевая |  |  |
|  | а/д по улице Лесная |  |  |
|  | а/д по улице Молодежная | 0,365 | гравий |
|  | а/д по улице Нижняя | 1,35 | асфальт |
|  | а/д по улице Новая |  |  |
|  | а/д по улице Рябиновая |  |  |
|  | а/д по улице Солнечная |  |  |
|  | а/д по улице Строительная |  |  |
|  | а/д по улице Центральная | 2,65 | асфальт |
|  | а/д по улице Южная |  |  |
|  | а/д по пер. 19 км. |  |  |
|  | а/д по пер. Верхний |  |  |
|  | а/д по пер. Молодежный |  |  |
|  | а/д по пер. Нижний |  |  |
|  | а/д по пер. Полевой |  |  |
|  | а/д по пер. Промышленный |  |  |
|  | а/д по пер. Строителей |  |  |
|  | а/д по пер. Тихий | 0,2 | Гравий |
|  | а/д по пер. Центральный | 0,2 | Гравий |
|  | а/д по пер. Ясный | 0,52 | Гравий |
|  | Итого: | 9,03 |  |
|  | с. Чистополье |  |  |
|  | а/д по улице Мирная |  |  |
|  | а/д по улице Садовая | 0,338 | Гравий |
|  | а/д по улице Центральная |  |  |
|  | а/д по улице Юбилейная | 0,355 | Асфальт |
|  | а/д по пер. Сельский |  |  |
|  | а/д по пер. Хозяйственный |  |  |
|  | Итого: | 1,63 |  |
|  | Всего, км: | 21,5 |  |

Обслуживание дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров и дорожных сооружений на территории Восточного сельского поселения, заключаемому ежегодно. В состав работ входит:

Содержание автомобильных дорог и тротуаров, включающие в себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорожными одеждами, обеспечение безопасности движения и прочие работы, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в соответствии с действующей нормативной документацией;

Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин;

Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов пешеходных переходов, а также подъездных дорог к пожарным водоёмам и площадок перед ними;

Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков предоставленной Заказчиком;

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

Анализ состояния автомобильных дорог местного значения, приведенных ранее, показал следующие результаты.

Улично-дорожная сеть поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют  заторы.

Состояние автомобильных дорог, существующих на территории муниципального образования, в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

Значительная часть дорожного покрытия имеет высокую степень  износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Несоблюдение межремонтных сроков дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дорожных покрытий.

Несоответствие  уровня  развития  автомобильных  дорог  уровню автомобилизации  приводит  к  существенному  росту  расходов,  снижению  скорости движения, повышению уровня аварийности.

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Восточного сельского поселения

Автомобильный парк сельского поселения  преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Хранения транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Неорганизованные парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий.

Таблица 2.5.1 Состав парка транспортных средств Восточного сельского поселения*

| Вид транспорта | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковой | 1612 | 1612 | 1614 | 1616 |
| Грузовой | 322 | 322 | 322 | 324 |
| Прочие | 216 | 216 | 216 | 218 |
| Итого | 2150 | 2150 | 2152 | 2158 |

* - данные рассчитаны исходя из статистических данных по району

Рисунок 2.5.1. Изменение количества и состава транспортных средств

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Общественный транспорт в Восточном сельском поселении представлен межмуниципальными автобусами проезжающими транзитом через с. Восточное:

- №117

Недельный график:

ежедневно в дачный сезон

Недельный график:

ежедневно в дачный сезон

Время работы:

будни:

от Автовокзала: 6:50 - 20:55;

от хутора "Галкино": 8:07 - 22:12.

выходные:

от Автовокзала: 6:50 - 20:46;

от хутора "Галкино": 8:07 - 22:03.

Конечные остановки:

Автовокзал (платформы) - хутор Галкино

хутор Галкино - Автовокзал

Маршрут следования:

Воронежская улица - Большая улица - улица Карла Маркса Чернореченское шоссе - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Чёрная Речка) - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Сергеевка) - трасса "Хабаровск - Комсомольск" - дорога "Сергеевка - Галкино"

Компания-перевозчик:

МУП "ХПАТП №1"

Особенности маршрута

отправление от 8-й платформы Хабаровского автовокзала;

в будни на маршруте 1 автобус;

в выходные на маршруте 2 автобуса.

Техническая информация:

Длина (расстояние) маршрута в прямом направлении: 39.9 км

Остановок: 30

Длина (расстояние) маршрута в обратном направлении: 39.13 км

Остановок: 29

- №101п

Недельный график:

ежедневно кроме воскресенья

Время работы:

От Автовокзала: 07:30 - 19:00;

от Князе-Волконского: 08:47 - 20:07.

Конечные остановки:

Автовокзал (платформы) - 34-й километр

34-й километр - Автовокзал

Маршрут следования:

Воронежская улица - Большая улица - улица Карла Маркса - Чернореченское шоссе - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Чёрная речка) - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Сергеевка) - дорога "Сергеевка - Дружба" - улица Авиаторов (Калинка) - дорога "Сергеевка - Дружба" - трасса "Хабаровск - Комсомольск" - улица Изотова (Князе-Волконское) - трасса "Хабаровск - Комсомольск"

Компания-перевозчик:

ООО "Вираж-1"

Особенности маршрута

отправление от 4-й платформы Хабаровского автовокзала;
на маршруте 1 автобус.

Техническая информация:

Длина (расстояние) маршрута в прямом направлении: 38.64 км

Остановок: 28

Длина (расстояние) маршрута в обратном направлении: 37.75 км

Остановок: 27

- №101

Недельный график:

ежедневно

Время работы:

отАвтовокзала:06:05-21:05;

от Князе-Волконского: 06:35 - 22:26.

Конечные остановки:

Автовокзал (платформы) - 34-й километр

34-й километр - Автовокзал

Маршрут следования:

Воронежская улица - Большая улица - улица Карла Маркса - Чернореченское шоссе - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Чёрная Речка) - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Сергеевка) - дорога "Сергеевка - Дружба" - улица Авиаторов (Калинка) - дорога "Сергеевка - Дружба" - трасса "Хабаровск - Комсомольск" - улица Изотова (Князе-Волконское) - трасса "Хабаровск - Комсомольск"

Компания-перевозчик:

ООО "Вираж-1"

Особенности маршрута

отправление от 4-й платформы Хабаровского автовокзала;
на маршруте 4 автобуса.

Техническая информация:

Длина (расстояние) маршрута в прямом направлении: 47.25 км

Остановок: 30

Длина (расстояние) маршрута в обратном направлении: 46.5 км

Остановок: 29

- №118

Недельный график:

ежедневно

Время работы:

отАвтовокзала:6:15-18:10;

от Благодатного: 7:29 - 19:24.

Конечные остановки:

Автовокзал (платформы) - село Благодатное

село Благодатное - Автовокзал

Маршрут следования:

Воронежская улица - Большая улица - улица Карла Маркса - Чернореченское шоссе - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Чёрная Речка) - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Сергеевка) - дорога "Сергеевка - Дружба" - улица Авиаторов (Калинка) - дорога "Сергеевка - Дружба" - трасса "Хабаровск - Комсомольск" - улица Изотова (Князе-Волконское) - улица Никитенко (Князе-Волконское) - улица Ситинская (Князе-Волконское) - Восточное шоссе - улица Пичирко (Благодатное)

Компания-перевозчик:

ООО "Вираж-1"

Особенности маршрута

отправление от 5-й платформы Хабаровского автовокзала;
на маршруте 1 автобус.

Техническая информация:

Длина (расстояние) маршрута в прямом направлении: 47.06 км

Остановок: 27

Длина (расстояние) маршрута в обратном направлении: 46.5 км

Остановок: 26

№106

Недельный график:

ежедневно

Время работы:

от Автовокзала:5:45-19:42;

от 10 участка (Лесного): 6:32 - 21:22.

Конечные остановки:

Автовокзал (платформы) - село Лесное

село Лесное - Автовокзал

Маршрут следования:

Воронежская улица - Большая улица - улица Карла Маркса - Чернореченское шоссе - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Чёрная Речка) - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Сергеевка) - дорога "Сергеевка - Дружба" - улица Авиаторов (Калинка) - Восточное шоссе (Лесное)

Компания-перевозчик:

ООО "Вираж-1"

Особенности маршрута

отправление от 3-й платформы Хабаровского автовокзала;
на маршруте 2 автобуса.

Техническая информация:

Длина (расстояние) маршрута в прямом направлении: 40.69 км

Остановок: 24

Длина (расстояние) маршрута в обратном направлении: 40.06 км

Остановок: 23

№125

Недельный график:

ежедневно в дачный сезон

Время работы:

будни:

от Автовокзала: 6:45 - 20:45;

от села Ровное: 7:50 - 21:50.

выходные:

от Автовокзала: 6:10 - 21:19;

от села Ровное: 7:14 - 22:24.

Конечные остановки:

Автовокзал (платформы) - село Ровное

село Ровное - Автовокзал

Маршрут следования:

Воронежская улица - Большая улица - улица Карла Маркса - Чернореченское шоссе - Сарапульское шоссе - Центральная улица (Чёрная речка) - Сарапульское шоссе - дорога "Сергеевка - Ровное"

Компания-перевозчик:

МУП "ХПАТП №1"

Особенности маршрута

отправление от 9-й платформы Хабаровского автовокзала;

в будни на маршруте 1 автобус;

в выходные на маршруте 3 автобуса.

Техническая информация:

Длина (расстояние) маршрута в прямом направлении: 28.16 км

Остановок: 24

Длина (расстояние) маршрута в обратном направлении: 27.54 км

Остановок: 23

Передвижение по территории сельского поселения  осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В Восточном сельском поселении, для передвижения населения в пешем порядке, необходимо предусмотреть пешеходные дорожки и/или тротуары. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств

С целью минимизации негативного воздействия грузового транспорта на состояние дорожного покрытия Восточного сельского поселения, а так же снижения уровня аварийности путем сокращения конфликтных точек на рис 3. представлены основные рекомендованные маршруты грузового транспорта.

Рис. 3.1 и 3.2

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Статистика ДТП за период 2015-2018 г. представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 Статистика ДТП за 2015-2018 гг..

| Дата ДТП | Вид ДТП | Адрес | Погибло | Ранено | Кол-во ТС | Кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.02.2016 | Наезд на пешехода | Хабаровский район, с Восточное, ул Придорожная, 15 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20.06.2017 | Наезд на препятствие | Хабаровский район, с Восточное | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Итого: | 1 | 2 | 2 | 5 |

С целью повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо в полной мере реализовать Проект организации дорожного движения на дороги общего пользования местного значения Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

На рис. 4 отмечены улицы, представляющие наибольшую приоритетность в организации безопасности дорожного движения. Так же обозначены объекты наибольшего скопления детей.

Рис. 4.1 и 4.2

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Уровень автомобилизации в Восточном сельском поселении определен как высокий. В целом, на период действия Программы автомобилизация Восточного сельского поселения снизится, что связано с прогнозируемым Генпланом увеличением численности населения к 2028 г. до 7200 человек.

Основными факторами, неблагоприятно влияющими на здоровье населения, при высокой степени автомобилизации являются:

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру села и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека относительно  аналогичного воздействия, оказываемого в городах.

В соответствии с Докладом «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Хабаровском крае в 2017 году» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в 2017 г. доля проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила 2,29%, что выше среднего показателя по РФ 2016 – 0,83%. По оценкам уровень загрязнения атмосферного воздуха в городских поселениях значительно выше, чем в сельских, за последние три года доля проб воздух с превышением предельно допустимой концентрации (максимально разовой) выросла в 1,7 раза. Значительный рост загрязнений атмосферного воздуха отмечается в зоне влияния промышленных предприятий, ТЭЦ и большого скопления автомобилей, где доля несоответствующих пробы выросла в 1,3 раза.

Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Анализ сложившегося положения дорожно–транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Восточного сельского поселения ряда проблем транспортной инфраструктуры:

Несоответствие качества и ширины дорожного покрытия рекомендуемым параметрам для данных категорий дорог;

Отсутствие тротуаров;

Недостаточная обеспеченность знаками дорожного движения в соответствии с ГОСТ;

Основной рекомендацией является

Произвести реконструкцию улиц поселения с целью приведения основных параметров к нормативным требованиям. При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: уширение проезжих частей, усиление дорожных одежд, уличное освещение,  тротуары, средства организации дорожного движения;

Реализация проекта организации дорожного движения с целью полного оснащения средствами организации дорожного движения;

При проектировании улично-дорожной  сети должна быть учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселка. Введена дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2016:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная;

- проезд.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016);

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015);

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016) «О Правилах дорожного движения»;

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Укрупненное финансирование работ по содержанию и ремонту улично – дорожной сети Восточного сельского поселения на период действия программы представлено в таблице 2.13

Таблица 2.13 финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети

| №, п/п | Мероприятия | Сумма финансирования (2018-2028 гг), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог Восточного сельского поселения | 86477 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Ровное | 2400 |
| 3 | Разработка проекта организации дорожного движения | 150 |
| 4 | Реализация Проекта организации проекта дорожного движения на дороги общего пользования местного значения Восточного сельского поселения | 4419 |

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Восточного сельского поселения

Прогнозная численность населения, принятая из оптимистичного варианта развития,  представленного в Программе социального развития,  составит 7200 человек (на 2028 г.). Прогноз изменения численности населения представлен в таблице.3.1.1.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица.3.1.1. Прогноз изменения численности населения

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Восточного сельского поселения | 5072 | 4959 | 4891 | 4860 | 4900 | 4987 | 5200 | 5450 | 5860 | 7200 |

3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

В целом, с учетом прогнозируемого увеличения населения к расчетному сроку, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов претерпят значительное изменение в сторону увеличения перевозки как грузов так и пассажиров.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для Восточного сельского поселения преобладающим останется личный автомобильный транспорт. Однако, в связи с планируемым значительным увеличением численности населения к 2028 году, необходимо предусмотреть увеличение интенсивности пригородных маршрутов, которые позволят, в свою очередь, обеспечить необходимую связь с краевым центром.

Увеличение численности населения будет способствовать увеличению грузовых перевозок по территории населенных пунктов Восточного сельского поселения. В связи с чем, в особом порядке, требуется рассмотреть укрепление дорожных одежд по автомобильным дорогам, используемым для движения грузового транспорта в с. Восточное, с. Черная Речка, с. Малиновка и с. Ровное

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия эксплуатации дорожного хозяйства, необходимо разработать и реализовать мероприятия реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований Градостроительного кодекса, что,  в свою очередь, обеспечит удобную транспортную связь жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов  социального, культурного, бытового значения и мест приложения труда.

Имеющейся Программой «Повышение качества дорожной инфраструктуры Хабаровского муниципального района и организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Хабаровском муниципальном районе» утвержденной постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 03.10.2016 г. №1065. предусмотрены мероприятия:

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Ровное»

Ремонт дорог (улиц) местного значения для достижения целевых показателей:

с. Восточное

- пер. Весенний;

- пер. Промышленный;

- ул. Центральная;

с. Черная речка

- ул. Верхняя;

- пер. Строителей;

- ул. 19 км.;

- ул. Нижняя;

с. Ровное

- ул. Центральная;

с. Чистополье:

- ул. Юбилейная;

- ул. Садовая;

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При тенденции, обозначенной Генеральным планом, к увеличению численности населения уровень автомобилизации несколько уменьшится, количество автомобилей будет находиться в пределах 347 единиц на 1000 человек населения к  2028 году. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения представлен в таблице 3.5.1.

| № п/п | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения Восточного сельского поселения, чел. | 5072 | 4959 | 4891 | 4860 | 4900 | 4987 | 5200 | 5450 | 5860 | 7200 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2150 | 2150 | 2152 | 2158 | 2162 | 2175 | 2185 | 2250 | 2285 | 2500 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 424 | 434 | 440 | 444 | 441 | 436 | 420 | 413 | 390 | 347 |

Таблица 3.5.1. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции и выполнении мероприятий по приведению в соответствие дорожно-транспортной инфраструктуры к нормативным требованиям, а так же разработка Проекта организации дорожного движения и  его реализация позволит оставлять  уровень ДТП до ≤1 в год. Таблица 3.6.1 с прогнозом аварийности отображена ниже.

Таблица 3.6.1 Прогноз аварийности

| № п/п | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество автомобилей, ед. | 5072 | 4959 | 4891 | 4860 | 4900 | 4987 | 5200 | 5450 | 5860 | 7200 |
| 2 | Количество аварий, ед. | 0 | 1 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 3 | Количество аварий с участием пешеходов, ед. | 0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

На период действия Программы уровень негативного воздействия на окружающую среду останется без изменения.

4. Принципиальные	варианты	развития	транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить два принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями Генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству автомобильных дорог;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории Восточного сельского поселения  центров общественного тяготения. Вариант предполагает ремонт существующей улично–дорожной сети;

Таблица 4.1.1 Индикаторы установленных целевых показателей на оптимистичный вариант развития:

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы | Планируемые значения целевых показателей реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Развитие дорожного хозяйства в Восточном сельском поселении |
| 1.1 | Доля протяженности дорожной сети Восточного сельского поселения соответствующего нормативным требованиям | % | 25 | 25 | 28 | 30 | 35 | 42 | 48 | 57 | 65 | 75 | 84 | 90 |
| 1.2 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Восточное | - | - |  |  |  |  | Ул. Клубная | Ул. Верхняя (50%); | Ул. Верхняя (100%); | Ул. Луговая; Ул. Озерная; Ул. Осенняя; Ул. Придорожная; | Ул. Советская (30%); Ул. Спортивная; | Ул. Советская (65%); Ул. Центральная; | Ул. Советская (100%); |
| 1.3 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Черная Речка |  |  |  |  | Ул. Молодежная; | пер. Тихий; Пер. Строителей; | Пер. Центральный; |  | Ул. Нижняя | Ул. Центральная (50%); | Ул. Центральная (100%); | Ул. Юбилейная (50%); | Ул. Юбилейная (100%); |
| 1.4 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ул. Центральная; |  |
| 1.5 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Ровное |  |  |  | Ул. Центральная; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Чистополье |  |  |  | Ул. Юбилейная; |  |  |  | Ул. Садовая; |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Доля реализации проектов безопасности дорожного движения | % |  |  | 15 | 35 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка проекта организации дорожного движения |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация проекта организации дорожного движения |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |

В связи с ограниченностью бюджета и существующими Программами, относящимися к развитию транспортной инфраструктуры, был принят реалистичный вариант развития:

Таблица 4.1.1 Индикаторы установленных целевых показателей на реалистичный вариант развития:

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы | Планируемые значения целевых показателей реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Развитие дорожного хозяйства в Восточном сельском поселении |
| 1.1 | Доля протяженности дорожной сети Восточного сельского поселения соответствующего нормативным требованиям | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 41 | 61 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Восточное | - | - |  |  |  |  |  |  | ул. Центральная; пер. Промышленный; |  |  |  |  |
| 1.3 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Черная Речка |  |  |  |  |  |  | Пер. Строителей; | Ул. Верхняя; Ул. Нижняя; | Ул. 19 км; |  |  |  |  |
| 1.4 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  | Ул. Центральная |  |  |  |  |
| 1.5 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Ровное |  |  |  |  |  | Подъезд к с. Ровное; |  | Ул. Центральная; |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Перечень автомобильных дорог приведенных в соответствие с нормативными требованиями с. Чистополье |  |  |  |  |  | Ул. Юбилейная; |  |  | Ул. Садовая; |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Доля реализации проектов безопасности дорожного движения | % |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 2.2 | Разработка проекта организации дорожного движения |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация проекта организации дорожного движения |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V |

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Ввиду того, что единственным видом, в Восточном сельском поселении, является автомобильный транспорт, то важнейшим мероприятием обеспечивающим безопасность дорожного движения является разработка и реализация Проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Восточного сельского поселения.

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по данному пункту не предусмотрены.

5.3 Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Оборудование парковочных мест для легковых автомобилей возле многоквартирных домов с. Восточное.

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Обустройство пешеходных дорожек по основным улицам населенных пунктов Восточного сельского поселения с целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов к основным центрам общественного тяготения.

5.5 Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Определить основные маршруты движения грузового транспорта с целью минимизации негативного воздействия на дорожные одежды, а так же усиление дорожных одежд на автомобильных дорогах, являющихся приоритетными для движения грузового транспорта и транспорта коммунальных служб.

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог

В целях повышения уровня качества улично–дорожной сети Восточного сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанного с состоянием дорожного покрытия предлагается, в период действия программы, реализовать следующий комплекс мероприятий по ремонту автомобильных дорог (таблица 5.6.1.).

Таблица 5.6.1. Мероприятия по развитию сети дорог

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог |
| 1 | Ремонт покрытия | Ул. Центральная с. Восточное | 0,7 |
| 2 | Ремонт покрытия | пер. Промышленный с. Восточное | 1,1 |
| 3 | Ремонт покрытия | Ул. Верхняя с. Черная Речка | 1,8 |
| 4 | Ремонт покрытия | Ул. Нижняя с. Черная Речка | 1,8 |
| 5 | Ремонт покрытия | Ул. 19 км. с. Черная Речка | 1,3 |
| 6 | Ремонт покрытия | пер. Строителей с. Черная Речка | 0,6 |
| 7 | Ремонт покрытия | Ул. Центральная с. Малиновка | 0,9 |
| 8 | Ремонт покрытия | Ул. Центральная с. Ровное | 0,8 |
| 9 | Ремонт покрытия | Ул. Юбилейная с. Чистополье | 1,3 |
| 10 | Ремонт покрытия | Ул. Садовая с. Чистополье | 0,3 |
|  | ИТОГО | 10,6 |

График мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Восточного сельского поселения представлен в таблице 5.6.2

| Мероприятие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильной дороги |  |  |  | Подъезд к с. Ровное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия с. Восточное |  |  |  |  |  |  | ул. Центральная; пер. Промышленный; |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия с. Черная Речка |  |  |  |  | Пер. Строителей; | Ул. Верхняя; Ул. Нижняя; | Ул. 19 км; |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия с. Малиновка |  |  |  |  |  |  | Ул. Центральная |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия с. Ровное |  |  |  | Подъезд к с. Ровное; |  | Ул. Центральная; |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия с. Чистополье |  |  |  | Ул. Юбилейная; |  |  | Ул. Садовая; |  |  |  |  |
| Разработка Проекта организации дорожного движения |  | Восточное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Проекта организации дорожного движения |  |  | Восточное сельское поселение | Восточное сельское поселение | Восточное сельское поселение | Восточное сельское поселение | Восточное сельское поселение | Восточное сельское поселение | Восточное сельское поселение | Восточное сельское поселение | Восточное сельское поселение |

Таблица 5.6.2 График мероприятий транспортной инфраструктуры

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по ремонту и развитию объектов транспортной инфраструктуры Восточного сельского поселения

Финансирование работ по содержанию, ремонту и улучшению  транспортной инфраструктуры (по укрупненным расчетам без учета инфляции), представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1 Финансирование мероприятий

| № | Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, в тыс. руб. | Итого, в тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия ул. Центральная (с. Восточное) – 0,7 км. | Бюджет сельского поселения; Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 5950 |  |  |  |  | 5950 |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия пер. Промышленный (с. Восточное) – 1,1 км. |  |  |  |  |  |  |  | 9262 |  |  |  |  | 9262 |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия ул. Верхняя (с. Черная Речка) – 1,8 км. |  |  |  |  |  |  | 13500 |  |  |  |  |  | 13500 |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия пер. Строителей (с. Черная Речка) – 0,6 км. |  |  |  |  |  | 4860 |  |  |  |  |  |  | 4860 |
| 5 | Ремонт дорожного покрытия ул. Нижняя (с. Черная Речка) – 1,8 км. |  |  |  |  |  |  | 12690 |  |  |  |  |  | 12690 |
| 6 | Ремонт дорожного покрытия ул. 19 км. (с. Черная Речка) – 1,3 км. |  |  |  |  |  |  |  | 10530 |  |  |  |  | 10530 |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия ул. 19 км. (с. Малиновка) – 0,9 км. |  |  |  |  |  |  |  | 7290 |  |  |  |  | 7290 |
| 8 | Ремонт дорожного покрытия ул. Центральная (с. Ровное) – 0,8 км. |  |  |  |  |  |  | 5640 |  |  |  |  |  | 5640 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к селу Ровное |  |  |  |  | 13955 |  |  |  |  |  |  |  | 13955 |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия ул. Юбилейная (с. Чистополье) – 1,3 км. |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  | 2800 |
| 11 | Ремонт дорожного покрытия ул. Садовая (с. Чистополье) – 0,3 км. |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2400 |
| 12 | Разработка проекта организации дорожного движения Восточного сельского поселения |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 13 | Реализация проекта организации дорожного движения Восточного сельского поселения |  |  |  | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 4419 |
|  | Итого |  |  | 150 | 491 | 17246 | 5351 | 32321 | 35923 | 491 | 491 | 491 | 491 | 93446 |

7.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по ремонту и развитию объектов транспортной инфраструктуры Восточного сельского поселения

В результате реализации мероприятий Программы к 2028 г.:

- увеличится доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям к их нормативному состоянию, до 80%;

- будет произведен ремонт 12 км дорожного покрытия;

- будет реализован проект организации дорожного движения, с целью повышения безопасности дорожного движения, к 2028 г. – 100%;

- будет обеспечена безопасность дорожного движения, при которой число ДТП будет сведено к минимуму  ≤1 в год;

8.  Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ремонта и развития объектов транспортной инфраструктуры на территории Восточного сельского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований. Структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере ремонта и развития объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

В целях исполнения требований законодательства, необходимо в указанные сроки издать постановление администрации Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Восточного сельского поселения на период до 2028 года».